ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2008г.                № 682

Об утверждении графика отключения

систем горячего водоснабжения

на межотопительный период 2008г.

Во исполнение  Постановления Главы города от 11.04.2008г. №557 «О продолжительности  отключения  систем  горячего  водоснабжения  в  период ежегодных профилактических ремонтов» и, принимая во внимание необходимость выполнения значительного объема работ  на  котельных  РТС (письмо УМП«Лобненская теплосеть»   от  28.04.2008г.  №530),

Постановляю:

1. Утвердить график профилактического ремонта котельных  с отключением систем  горячего водоснабжения на межотопительный период 2008г.  (Приложение).

2. Тепловырабатывающим предприятиям: УМП"Лобненская теплосеть",  ЗАО"Лобненский завод строительного фарфора", Локомотивное депо Лобня    производить ремонт котельных,  ЦТП,  магистральных и квартальных тепловых сетей  одновременно со сроками ремонта систем теплоснабжения.

3. МП«Жилкомсервис» и другим организациям, эксплуатирующим жилищный фонд, извещать жителей о плановом отключении горячего водоснабжения не менее чем  за семь суток.

С.С.Сокол

Приложение к Постановлению

от   29.04.2008г.   №  682

Г Р А Ф И К

профилактического ремонта котельных

с отключением систем  горячего водоснабжения

на межотопительный период 2008г.

| № п/п | Объект | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| УМП «Лобненская теплосеть» |  |  |
| 1. | Котельная РТС «Лобня» | 02.06.- 22.06.2008г. | Запланированы значительные объемы работ |
| 2. | Котельная РТС «Красная поляна» | 12.05.- 01.06.2008г. |  |
| 3. | Котельная по ул. Калинина | 19.05.- 01.06.2008г. |  |
| 4. | Котельная по ул.П.Морозова | 01.05.- 30.09.2008г. | сезонная |
| 5. | Котельная школьная мкр.«Луговая» | 01.05.- 30.09.2008г. | сезонная |
| 6. | Котельная по ул.Агапова | 30.06.- 13.07.2008г. |  |
| 7. | Котельная мкр. «Луговая» | 30.06.- 13.07.2008г. |  |
| 8. Котельная ЗАО «ЛЗСФ» | 15.05.- 29.05.2008г. |  |
| 9. Котельная Локомотивного депо | 07.07.- 21.07.2008г. |  |